## Slide 1: Investice a projekty 2024
Městys Moravská Nová Ves

## Slide 2: Prezentace investic 2024 Projekty celkem Připravované Radnice ZŠ 2.stupeň Zahájené 2024 01 02 03 04 05

## Slide 3: Přehled projektů: související s tornádem
č. | název projektu: |  |  |  | předb. s DPH | DOTACE | STAV |  |  |  | 
 | ZŠ 1.stupeň |  |  |  | 26 540 433 | 19 692 624 | dokončeno | MMR - dotace vyplacena |  |  | 
 | MŠ |  |  |  | 11 018 810 | 3 693 045 | dokončeno | MMR |  |  | 
 | Ordinace lékařů |  |  |  | 3 168 818 | 1 561 714 | dokončeno | MMR - dotace vyplacena |  |  | 
 | Sokolovna |  |  |  | 44 193 329 | 30 275 006 | dokončeno | MMR - dotace vyplacena |  |  | 
 | Hřbitov - náhrobky občané |  |  |  | 11 112 955 | 9 947 763 | dokončeno | MMR - dotace vyplacena |  |  | 
 | Budova 117 |  |  |  | 11 559 297 | 8 643 333 | dokončeno | MMR - dotace vyplacena |  |  | 
 | Likvidace suti |  |  |  | 11 866 063 | 11 866 063 | dokončeno | SFŽP - dotace vyplacena |  |  | 
 | Kanalizace J.Černého;Kamenná |  |  |  | 34359813 | 12 000 000 | dokončeno | SFŽP - dotace vyplacena |  |  | 
 | Veřejné osvětlení, rozhlas |  |  |  | 5 066 763 | 3 901 408 | dokončeno | čeká se na vyplacení dotace z MMR |  |  | 
 | Strom výsadba MNV-Hrušky I.etapa |  |  |  | 62 000 | 2 037 000 | dokončeno | SFŽP - I a II. etapa |  |  | 
 | Oplocení radnice |  |  |  | 1 839 386 |  | dokončeno | dotace v rámci obnovy radnice |  |  | 
 | ZŠ 2. stupeň |  |  |  | 79 737 558 | 77 818 917 | realizuje se | MMR |  |  | 
 | Obnova radnice |  |  |  | 26 872 631 | 21 117 546 | realizuje se | MMR |  |  | 
 | Chodníky-trasa J.Černého, Kamenná |  |  |  | 15 269 640 | 13 513 401 | realizuje se | 2.4.2024 předání stavby, MMR |  |  | 
 | Chodník-trasa Dolní, náměstí, Hlavní |  |  |  | 5 782 039 | 5 139 584 | realizuje se | MMR |  |  | 
 | Kamerový systém |  |  |  | 1 577 780 | 1 214 899 | realizuje se | MMR, dle počasí |  |  | 
 | ZŠ 1. stupeň oplocení nádvoří |  |  |  | 138 045 |  | realizuje se |  |  |  | 

## Slide 5: Projekty ostatní

## Slide 6
Dotace přijaté v roce 2023 |  |  |  |  |  | 
Poskytovatel | Název projektu |  |  |  | Výše dotace | Datum přijetí dotace
MMR | Obnova hrobových míst |  |  |  | 9 947 763 | 9.12.2022,17.4.2023
MPSV | Posílení strategického řízení v MNV |  |  |  | 598 539 | 09.05.2023
SFŽP | Likvidace odpadů |  |  |  | 11 866 063 | 19.05.2023
JMK | Den lidových řemesel 2023 |  |  |  | 120 000 | 20.07.2023
Nadace Via | PD na obnovu sokolského hřiště |  |  |  | 2 000 000 | 24.10.2023
MMR | Obnova Sokolovny |  |  |  | 30 275 006 | 02.11.2023
MMR | Obnova objektu ordinace lékařů |  |  |  | 1 561 714 | 08.11.2023
MMR | Obnova budovy nám. Republiky 117 |  |  |  | 8 643 333 | 23.11.2023
MMR | Obnova ZŠ I.st. |  |  |  | 19 692 624 | 24.11.2023
Nadace Partnerství | Výsadba u nádraží |  |  |  | 45 000 | 30.11.2023
 |  |  |  |  | 84 750 042 | 

## Slide 7: BUS zastávka ul. Na Rynku přeložena do parku
V rámci projektu SUS JMk opravy silnice Na Koncích, Na Rynku, Dolní, Školní, Pod Kostelem, Sadová.
V jednání se SUS JMk je výměna povrchů Anenská

## Slide 8: Připravované 02

## Slide 9: Připravované akce Knihovna, zázemí pro spolky Retenční nádrže u veřejných budov Kanalizace U Mlýna Vybavení sběrného dvora
studie: Arch. Ing. Zdeněk Miklín
projekt: Ing. Petr Strážnický
projekt: DUIS s.r.o.

## Slide 10
Notes: KNIHOVNA A ZÁZEMÍ PRO SPOLKY

## Slide 11: Retenční nádrže k veřejným budovám
Projekt : Ing. Petr Strážnický
Administrace : JANČÁLEK s.r.o.
Případná dotace: 85 -100%
Odhadovaná cena celkem: 5 258 000,- Kč
Úřad městyse + zdravotní středisko
ZŠ 2. stupeň areál před budovou
Sběrný dvůr odpadů
Smuteční síň
Sokolovna
ZŠ 1. stupeň

## Slide 12
Notes: RETENČNÍ NÁDRŽE U VEŘEJNÝCH BUDOV – SMUTEČNÍ SÍŇ

## Slide 13
Notes: RETEČNÍ NÁDRŽE U VEŘEJNÝCH BUDOV - SOKOLOVNA

## Slide 14: Kanalizace ul. U Mlýna
Projekt:
Administrace: JANČÁLEK s.r.o.
Dotace: podáno SFŽP možná dotace 85-100%
Cena celkem: 10 615 250,- Kč
Řešení problému:
podstatná část trasy původně splašková i dešťová = už není SFŽP podporována = domluva SFŽP i účastníků/místních firem = změna projektu
dešťová kanalizace nutné zachytávat/retenční nádrže

## Slide 15
Notes: KANALIZACE ULICE U MLÝNA

## Slide 16
Notes: KANALIZACE U MLÝNA

## Slide 18: Vybavení sběrného dvora
Zřízení RE USE centra
- žádost o dotace SFŽP 1 403 600 Kč
Software pro evidenci sběrného dvora
Doplnění o nádoby a kontejnery

## Slide 19: Projekty veřejných prostranství - dotace - části ŽP již podány na SFŽP - části stavební MMR konec lhůty 5/2024
Jerlínový park
sokolské hřiště
část ŽP připravena na IROP
PD dotována VIA
Prostor před ZŠ 2. st.
Okolí sokolovny
Proluka vedle kostela
-financováno prostřednictvím Člověka v tísni a ČSV (včelaři)
-práce zahájena; výsadba 3/2024 Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s arboristou
náměstí
dvůr úřadu
alej MNV - Hrušky
Sadbové úpravy hřbitova

## Slide 22: Zahájené 2024
03.

## Slide 23: Zahájené 2024
ZŠ atletický areál
Smuteční síň
01
02
03
04
Komunikace J. Černého a Kamenná
Chodníky

## Slide 24: Komunikace J. Černého a Kamenná
Projekt: MaD s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Dotace: podáno SFŽP
Cena celkem: 12 200 000 Kč bez DPH
- rekonstrukce vodovodu a přípojek VaK
- koordinace ostatních IS (CETIN, E.GD)

## Slide 27: ZŠ sportoviště – atletický areál
- projekt: Ing. Jaroslav Čepický
soutěží se
realizace obnovy 4/2024
rozpočet stavby: 11 636 123,- Kč
součástí je akumulační nádrž, areálové rozvody, závlahový systém
a venkovní učebna
- úplně původně stavba započala před rokem 2000
- nenašlo se žádné kolaudační rozhodnutí ani žádost o stavební povolení
- nutné znovu vyřizovat – podchyceno na Stavebním úřadě Břeclav
- pozemek parc. č. 1772 v KN má ochranu zemědělského půdního fondu
a je potřeba vynětí (poplatek za vynětí cca 800 000,- Kč!)
- žádost o rozhodnutí v pochybnostech, zda pozemek je součástí ZPF doufáme, že bude kladně vyřízena
- po kolaudaci bude řádně sportoviště zapsáno v KN

## Slide 30: Smuteční síň
projekt: Ing. Petr Janulík
Ing. arch. Jana Košut Petrjánošová
soutěží se
realizace obnovy 4/2024
rozpočet stavby: 15 000 000 Kč
zvětšení vnitřních prostor síně, prostor před budovou, oplocení a kolumbárium
- projekt byl doplněn o nové vytápění, elektroinstalaci a audio systém vnitřní i venkovní

## Slide 34: Chodníky
Anenská, Pod Kostelem, Sadová, část Školní
– obnoven inženýring
Dolní, náměstí Republiky, Hlavní - v realizaci

## Slide 35: chodníky Anenská, Pod Kostelem, Sadová

## Slide 36: Stavební úpravy radnice v Moravské Nové Vsi 04

## Slide 37
projekt: Ing. Tomáš Dřímal
zhotovitel: F&K&B, a.s.
vedoucí stavby: Ing. Jiří Klimovič
TDI: Ing. Roman Svěrák
kordinátor: BOZP A STAVBY s.r.o.

## Slide 38: 19 035 587 Kč
zahájení: 10/2023
předpoklad dokončení: 306 dnů (8/2024)

## Slide 39: Nové obklady, dlažby Rozšíření vchodu výtahu Rozšíření oprav Modernizace sociálního zařízení Výměna kotlů a otopných těles Bezpečnostní a přístupový systém Nové rozvody vodovodu a kanalizace

## Slide 47: ZŠ 2.st. Moravská Nová Ves Obnova po tornádu 05.

## Slide 48
projekt: Ing. Petr Janulík
zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
vedoucí stavby: Ing. Vít Zálešák
TDI: Ing. Emil Maršálek
kordinátor: BOZP A STAVBY s.r.o.

## Slide 49: 49 383 447 Kč
zahájení: 9/2023
předpoklad dokončení: 330 dnů (8/2024)

## Slide 50: Zásadní změny oproti původnímu projektu Venkovní výtah Zrušení příprav na půdní vestavbu
- statický posudek
- plánované využití je k poměru finančních nákladů nepřiměřené
 možnost nástavby nad přístavbou – informace o konstrukci budovy – levnější řešení s větším prostorem využití
- požadavek uživatelů budovy
- statický posudek /ujištění – zásah do nosných konstrukcí/

## Slide 51: Předběžné statické posouzení Ing. Adam Kurdík Půdní vestavba – budova ZŠ Školní 396, Mor. Nová Ves - budova postavena v roce 1930 (94 let) - možnost rozšíření o půdní vestavbu = nebyly posuzovány stávající přitěžované konstrukce (nebyl požadavek objednatele) = nosné konstrukce nelze považovat za připravené k půdní vestavbě - podloží je jílovité a vysycháním je nestabilní (ZŠ Prušánky, ZŠ Drahanovice) - přitížení základů asi o 1/3 nelze považovat za zanedbatelné a je potřeba jejich statické posouzení (doba trvání min. ½ roku)

## Slide 53: Řešení ostatních stavebních požadavků slaboproudy statika tělocvičny Změna konstrukce podlah
* nedostatečně prověřené podloží podkladní konstrukce podlah části 2NP
* bezpečnostní systém –
snaha o sjednocení ve všech veřejných budovách
* datové rozvody
* kamerový systém
*dodatečné statické zajištění
* doplnění WC pod podiem
* změna konstrukce podlahy
*odstranění starého zatížení stropů
*doplnění hydroizolace
*obnova cvičebních prvků

## Slide 58: Děkuji Vám za pozornost.